# DOCUMENTO DE ENTREGABLE - SEMANA 2

## PROYECTO: APLICACIÓN MÓVIL Y SISTEMA WEB DE CONTROL ESCOLAR Y REGISTRO ACADÉMICO

Institución: Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, Megatec La Unión
Sección: DES2-01
Fecha de Emisión: Septiembre de 2026

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- Cliente / Propietarios del Proyecto: Jefferson Isaac Umaña Mendoza y Brayant Steven Sosa Moreno

- Equipo de Desarrollo (Dev Team):

  - Mauricio Enrique Coreas Chavez (Líder del Proyecto)

  - José Moisés Buruca Girón (Desarrollador)

- Plazo de Ejecución Global: 8 Semanas (Metodología Scrum)

- Sprint Actual: Sprint 1 - Semana 2 (Diseño UI/UX y Base de Datos)

### 2. OBJETIVO DEL ENTREGABLE DE LA SEMANA 2

Diseñar y validar los prototipos de interfaz de usuario (UI/UX) enfocados en la simplicidad y accesibilidad para docentes con baja experiencia tecnológica, así como estructurar el modelo de base de datos relacional y la asignación de roles de seguridad (Director, Secretaría, Profesor) para evitar registros duplicados en el centro escolar.

### 3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 2

- Diseño de Prototipos UI/UX (Figma):

  - Creación de interfaces limpias, minimalistas y con botones de gran tamaño para la aplicación móvil de los profesores (garantizando que el pase de lista y registro de notas se realice en un máximo de 3 clics).

  - Diseño de mockups para la plataforma web administrativa (dirección y secretaría), asegurando una navegación intuitiva para la gestión de matrículas y expedientes.

- Modelado de Base de Datos Relacional:

  - Diseño del esquema de base de datos relacional (MySQL/PostgreSQL) para centralizar la información de los 350 estudiantes, 14 docentes y el personal administrativo.

  - Establecimiento de llaves primarias, foráneas y restricciones de unicidad (validación estricta de NIE y control para evitar alumnos duplicados en el mismo grado y sección).

- Definición del Control de Accesos Basado en Roles (RBAC):

  - Estructuración de permisos y privilegios a nivel de base de datos y backend para diferenciar los accesos del Director (control total), la Secretaría (gestión operativa y matrículas) y los Profesores (restringido exclusivamente a las materias y secciones asignadas).

### 4. HITOS Y ENTREGABLES FORMALES DE LA SEMANA 2

- Prototipos UI/UX en Figma: Vistas aprobadas de la app móvil y plataforma web.

- Modelo de Base de Datos Relacional: Diagrama Entidad-Relación (DER) optimizado para integridad de datos y consultas simultáneas.

- Matriz de Roles y Permisos (RBAC): Documentación de seguridad por perfil de usuario.

### 5. FIRMAS DE APROBACIÓN Y CONFORMIDAD

Jefferson Isaac Umaña Mendoza
Cliente / Propietario del Proyecto

Brayant Steven Sosa Moreno
Cliente / Propietario del Proyecto

Mauricio Enrique Coreas Chavez
Líder del Proyecto / Desarrollador

José Moisés Buruca Girón
Desarrollador del Equipo