# DOCUMENTO DE ENTREGABLE - SEMANA 1

## PROYECTO: APLICACIÓN MÓVIL Y SISTEMA WEB DE CONTROL ESCOLAR Y REGISTRO ACADÉMICO

Institución: Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, Megatec La Unión
Sección: DES2-01
Fecha de Emisión: Septiembre de 2026

### 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

- Cliente / Propietarios del Proyecto: Jefferson Isaac Umaña Mendoza y Brayant Steven Sosa Moreno

- Equipo de Desarrollo (Dev Team):

  - Mauricio Enrique Coreas Chavez (Líder del Proyecto)

  - José Moisés Buruca Girón (Desarrollador)

- Plazo de Ejecución Global: 8 Semanas (Metodología Scrum)

- Sprint Actual: Sprint 1 - Semana 1

### 2. OBJETIVO DEL ENTREGABLE DE LA SEMANA 1

Formalizar la fase de inicio, levantamiento de requerimientos detallados y estructuración de la arquitectura base del sistema de control escolar y registro académico, garantizando el entendimiento común entre el equipo de desarrollo (liderado por Mauricio Coreas) y los clientes (Jefferson Umaña y Brayant Sosa).

### 3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA 1

- Reunión de Inicio (Sprint Planning):

  - Establecimiento formal de los objetivos de la iteración y asignación de roles bajo el marco de trabajo Scrum.

- Levantamiento y Análisis de Requerimientos:

  - Análisis operativo del centro escolar (población de 350 estudiantes, 14 docentes, personal de dirección y secretaría).

  - Identificación de cuellos de botella actuales (uso de carpetas de papel, fólderes manila, cuadernos rayados, retrasos en promedios manuales con calculadora y aislamiento de libretas de asistencia).

- Definición del Alcance Funcional Base:

  - Módulo de Expedientes y Registro Académico (estudiantes, encargados, profesores, materias, grados y secciones sin duplicados).

  - Control de Asistencia Diario (desde app móvil para docentes con sincronización en tiempo real).

  - Registro de Calificaciones (escala de 0.0 a 10.0 con cálculo automático de promedios parciales y cierre trimestral).

  - Generación de Boletas de Calificaciones y Reportes en PDF.

  - Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para Director, Secretaría y Profesores.

- Diseño de la Arquitectura Tecnológica Base:

  - Selección del stack tecnológico robusto: Base de datos relacional (MySQL/PostgreSQL), Backend/API (Django / FastAPI) y Frontend Móvil multiplataforma (Flutter).

### 4. HITOS Y ENTREGABLES FORMALES DE LA SEMANA 1

- Documento de Requisitos de Software (SRS) Versión 1.0: Aprobado por los propietarios del proyecto.

- Diagrama de Arquitectura Base del Sistema: Establecido y validado para soportar concurrencia matutina.

- Backlog Inicial del Producto (Product Backlog): Desglosado en historias de usuario priorizadas para las 8 semanas de ejecución.

### 5. FIRMAS DE APROBACIÓN Y CONFORMIDAD

Jefferson Isaac Umaña Mendoza
Cliente / Propietario del Proyecto

Brayant Steven Sosa Moreno
Cliente / Propietario del Proyecto

Mauricio Enrique Coreas Chavez
Líder del Proyecto / Desarrollador

José Moisés Buruca Girón
Desarrollador del Equipo